# 变胞灵巧手团队会议纪要-2026年7月16日

会议时间：2026年7月16日（周四）

会议地点：工学院南楼141

参会人员：唐昭、李晨宁、王书腾、杨佳威、苏嘉睿、胡梦洁

会议主题：Meta Arch Hand论文深化、样机解算器优化及实验推进

记录方式：元宝会议助手实时记录整理

## 一、会议背景

本次组会聚焦Meta Arch Hand研究推进中的核心堵点：一是论文写作存在“重结构轻理论”问题，核心“掌功”复现缺乏量化模型支撑；二是样机逆运动学解算器求解成功率仅约50%，严重影响遥操作可用性；三是实验平台搭建进入落地阶段，需明确测试方案。会议进一步明确各成员分工，对齐近期攻关重点，保障9月前完成特刊初稿目标。

## 二、论文写作进展与核心问题

- 当前进展

  - 引言初稿已完成，涵盖类人手研究背景、现有灵巧手对比及本设计“纵弓+横弓+斜弓”三维掌结构创新点，配图采用AI渲染后手动描线制作。

  - 论文框架已搭建，剩余章节主要为排版与内容填充，第三章控制方法需补充控制逻辑图与意图形成数学公式，第四章实验方案已初步确定。

- 核心问题

  - 研究主线松散，各部分内容孤立，“掌功”复现仅停留在形态描述层面，缺乏深入理论模型与量化评价指标，不符合SVOE等期刊“聚焦单一核心问题”的偏好。

  - 运动学分析与“掌功”关联弱，控制策略（基于意图的映射）为权宜之计，底层模型缺失导致逻辑链条断裂。

- 改进方向

  - 聚焦“掌功复现”核心，建立掌功量化表征模型，用该指标串联设计、控制与实验环节，形成闭环论证。

  - 补充正运动学模型，强化控制理论的公式推导，避免“流水账”式写作。

## 三、样机解算器优化进展

- 现存问题

  - 解算成功率低（约50%），手掌向内握拳或向外翻折时无解率高；存在解分支跳变问题，当前采用“离上一次解最近”的选解策略效果不佳。

  - 根源：解算器采用固定0-1到物理角度的静态映射，未考虑关节角度耦合影响；意图输入与机构物理运动模型缺乏科学映射关系；被动关节隐性限位未被纳入约束。

- 优化方案

  - 动态约束映射：放弃固定映射，先通过遍历确定三个输入关节的可行解空间，再与单关节物理限位取交集，缩小输入范围。

  - 分步降维求解：将机构简化为球面四杆机构，先给定前两个输入角（u1、u2），再求解第三个输入角（u3）的可行范围；按u1→u2→u3顺序串行求解，降低耦合复杂度。

  - 数据驱动验证：苏嘉睿通过缩小步长重扫遍历脚本，穷举6个关节（含被动关节）的解空间；李晨宁提供解算失败案例数据，辅助定位边界条件。

- 权衡决策

  - 为赶9月特刊节点，暂不深究意图到机构角度的精细映射模型，采用“先跑通流程、后补理论支撑”策略，但需明确该局限性，降低审稿风险。

## 四、实验方案推进

- 实验设计

  - 输出力实验：分两阶段，先单指测试输出力，再测试手掌与手指协同状态下的输出力，对比掌弓偏转对整体抓持力的增益。

  - 人手抓持姿势测试：复现典型抓持动作，验证掌部功能优势，实验分单个手指测试和掌指协同测试两个阶段。

- 当前进展

  - 样机已搭建完成，指尖结构待安装；实验夹具设计启动，杨佳威同步推进指尖力传感器结构设计。

  - 动捕实验数据处理中，后续将用于工作空间验证。

## 五、各成员任务与进度

| 成员 | 负责内容 | 当前进展 | 下一步任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李晨宁 | 论文整体撰写与统筹 | 引言初稿完成，框架已搭建 | 1. 深化“掌功”复现理论模型，补充量化指标； 2. 完善运动学公式与控制逻辑图； 3. 完成实验夹具设计，提供解算失败案例数据； 4. 待指尖结构安装后启动输出力实验。 |
| 苏嘉睿 | 逆运动学求解器优化 | 已完成手掌部分解析解推导 | 1. 按“遍历求可行解→与物理限位取交集→球面四杆降维求解”逻辑修改解算器； 2. 共享现有遍历代码，缩小步长重扫解空间； 3. 融合手指机构，提供稳定可用的求解器接口给遥操作系统。 |
| 王书腾 | 基于意图的遥操作部署 | 电机状态反馈读取待调试 | 1. 配合苏嘉睿测试优化后的逆运动学求解器； 2. 完善意图分类（强力/精确/中间抓持）到掌弓基向量的映射逻辑，确保遥操作流畅性。 |
| 杨佳威 | 实验平台设计与搭建 | 动捕数据处理中，力传感器结构设计启动 | 1. 完成实验夹具加工与装配； 2. 设计指尖力传感器结构，完成手指受力理论分析； 3. 待样机就绪后，按“单指→掌指协同”顺序开展输出力实验。 |
| 胡梦洁 | 电机调试与通信问题解决 | 控制板无法接收电机报文 | 1. 排查控制板与电机通信链路，解决报文接收故障； 2. 确保电机位置、电流等状态信息可被正常读取，支撑后续实验数据采集。 |

## 六、待办事项与责任分工

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善论文“掌功”复现理论模型，补充量化评价指标 | 李晨宁 | 持续推进 | 贯穿设计-控制-实验环节，形成闭环 |
| 2 | 优化逆运动学求解器，将解算成功率提升至90%以上 | 苏嘉睿 | 7月23日前 | 需考虑关节耦合与被动关节限位 |
| 3 | 解决控制板电机报文接收问题，打通电机状态反馈链路 | 胡梦洁 | 7月21日前 | 保障实验数据采集可行性 |
| 4 | 完成实验夹具设计与加工，启动单指输出力预实验 | 杨佳威 | 7月25日前 | 为掌指协同实验奠定基础 |
| 5 | 完成论文初稿，提交组内审阅 | 李晨宁（主笔） | 2026年8月20日前 | 确保符合T-MECH特刊要求 |

## 七、会议结论

本次组会明确了当前研究的核心优先级：以解算器优化和实验落地为保障，以论文理论深化为核心。苏嘉睿需在一周内突破解算成功率瓶颈，杨佳威加快实验平台建设，胡梦洁解决电机通信问题；李晨宁聚焦“掌功”模型构建，避免论文流于表面结构描述。各成员需每周同步进展，确保9月前完成初稿投稿T-MECH。

纪要整理完毕，如有遗漏或需补充，请与会成员及时指正。